**变更申请单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：云南省企业就业失业数据采集系统 | | |
| 项目经理：唐易成 | | 技术经理：唐易成 |
| 申请人：云南省人力资源部门 | | 申请时间：2024年4月8日 |
| 变更类型 | 需求变更 | |
| 变更内容描述 | 在原云南省企业就业失业数据采集系统企业端上报数据功能模块基础上增加一、二、三月每半月上报一次的功能（其他月份照常每月上报一次），且后续统计分析模块能够正常工作、显示。 | |
| 变更原因 | 一、二、三月份临近春节，就业工作人员数据变动大，需要频繁上报。 | |
| 变更内容  综合评估 | 此变更将涉及数据上报模块和统计分析模块的调整。对系统进行必要的技术评估后，确认支持每半月的数据上报的功能变更是可行的。增加每半月数据上报功能将提高系统的数据收集频率，能更快响应春节前就业市场动荡期的快速变化。 | |
| 变更影响分析 | 1. 系统将承担更频繁的数据处理负担。 2. 企业用户需适应新的数据上报频率，可能需要额外的培训和支持。 3. 系统的统计分析模块需要进行相应的升级，以确保可以处理和展示增加的数据点。   此变更影响的配置项有：进度计划、需求规格说明、风险评估等 | |
| 建议解决方案 | 1. 优化数据处理算法，确保系统能够处理额外的负载。 2. 更新用户培训计划，确保所有企业用户了解如何按新的频率上报数据。 3. 系统的统计分析模块需要进行相应的升级。 | |
| 评审意见 | 变更通过。按上述解决方案执行。 | |
| 变更信息 | 是否变更：是  变更编号：VN-20240408  变更执行人：唐易成  预计完成日期：2024年4月15日 | |
| 项目负责人确认 | 签字：  日期：2024年4月8日 | |
| 备注 | 本次变更需紧密监控实施过程中的任何潜在问题，并准备好迅速响应可能出现的技术挑战。 | |

**变更审批单**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门审批 | 审批人：XX  签字：XX  审批日期：2024年4月8日  审批意见：同意变更，建议尽快实施以满足部门需求。 |
| 部门分管领导审批 | 审批人：XX  签字：XX  审批日期：2024年4月9日  审批意见：审批通过，支持此次功能更新。 |
| 技术与研发支持中心领导审批 | 审批人：XX  签字：XX  审批日期：2024年4月9日  审批意见：技术评估已完成，确认变更可行，批准实施。 |